ZAŁĄCZNIK 3 DO REGULAMINU - Harmonogram realizacji Projektu

**Harmonogram realizacji Projektu**

1. Realizacja projektu będzie przebiegać zgodnie z poniższymi etapami:
   1. **ETAP 1 – do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę.**
   2. Nabór Wniosków o udział w Projekcie.
   3. Wykonanie weryfikacji technicznych budynków, w którym/na którym będzie realizowana Inwestycja.
   4. Podpisanie umów użyczenia nieruchomości.
   5. Sporządzenie listy Uczestników Projektu oraz przyporządkowanych im instalacji pod kątem rodzaju oraz mocy.
   6. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę.
   7. **ETAP 2 – realizacja Projektu (po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu).**
2. Upublicznienie wzoru umowy o wsparcie wraz z załącznikami.
3. Organizacja spotkań z Mieszkańcami
4. Podpisanie umów o wsparcie z Beneficjentami końcowymi.
5. Przeprowadzenie naboru uzupełniającego (jeśli okaże się konieczny).
6. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Inspektora Nadzoru.
7. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy.
8. Podpisanie aneksów do umów w zakresie kosztów Inwestycji po wyborze Wykonawcy.
9. Wystawienie faktur na wkład własny Beneficjentom końcowym.
10. Płatność wkładu własnego przez Odbiorców końcowych. Niedokonanie przez Odbiorcę końcowego wpłaty w podanym terminie i w określonej wysokości, będzie równoznaczne z rezygnacją z jego udziału w Projekcie i rozwiązaniem Umowy o wsparcie.
11. Wykonanie projektów technicznych oraz montaż Instalacji OZE przez Wykonawcę.
12. Odbiory Instalacji OZE przez Inspektora Nadzoru.
13. Rozliczenie Projektu przez Gminę.
14. **ETAP 3 - okres trwałości Projektu opisany w rozdziale VIII.**